GASBOT SAAS Sistema de Atendimento Automatico por WhatsApp Para Depositos de Gas e Agua Mineral Documento de Requisitos ¦ Versao 3.1 ¦ Z-API + Meta API

Status do Projeto — Semanas 1 a 3 Concluidas

| Semana | Status | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Concluida | Estrutura Node.js + Next.js, Supabase, Railway, .env configurado |
| Semana 2 | Concluida | Webhook Meta verificado, campo messages assinado, token permanente |
| Semana 3 | Concluida | Agente GPT-4o-mini funcionando, identifica pedidos e enderecos |
| Semana 4 | Proxima | Salvar pedidos Supabase, notificar entregadores, integrar Z-API |
| Semana 5 | Planejada | Dashboard: editor de prompt, configuracoes, paginas de tutorial |
| Semana 6 | Planejada | Agencias, entregadores, pedidos, cotas e trial |
| Semana 7 | Planejada | Embedded Signup Meta, lembretes de recompra |
| Semana 8 | Planejada | Testes com cliente piloto e lancamento |

1. Integracao WhatsApp — Z-API + Meta API Oficial

## Por que oferecer duas opcoes

Cada cliente tem um perfil diferente. Oferecer duas formas de conexao aumenta a conversao — o cliente que quer comecar rapido usa Z-API, o que quer seguranca maxima usa a API Oficial.

| Provider | Caracteristicas |
| --- | --- |
| Z-API | Conecta qualquer numero existente via QR Code. Rapido, sem aprovacao, sem numero novo. Risco baixo de ban em volumes normais de deposito. Instancia incluida no plano. |
| Meta API Oficial | Numero dedicado registrado na Meta. Zero risco de ban. Exige aprovacao e numero novo. Ideal para clientes que querem maxima profissionalidade. |

## Comparativo detalhado

| Criterio | Z-API | Meta API Oficial |
| --- | --- | --- |
| Configuracao | QR Code em 2 minutos | Aprovacao Meta 1-3 dias |
| Numero | Qualquer numero existente | Numero novo dedicado |
| Custo por conversa | Zero — incluso no plano | R$0,07-0,31 por conversa |
| Risco de ban | Baixo em uso normal | Zero — API oficial |
| Volume recomendado | Ate 500 pedidos/mes | Qualquer volume |
| Incluso no plano | Sim — voce paga a instancia | Sim — voce absorve custo Meta |
| Numero de demo trial | Numero demo seu (sem custo) | Nao disponivel no trial |

Estrategia de onboarding recomendada Sugerir Z-API para comecar — o cliente usa o numero que ja usa no dia a dia, conecta em 2 minutos e ve o bot funcionando no mesmo dia. Quando crescer ou quiser mais seguranca, migra para API Oficial com um clique no dashboard.

## Arquitetura de providers no backend

O sistema usa uma abstracao de provider de WhatsApp. O mesmo codigo funciona com os dois, alternando apenas o servico utilizado.

backend/src/services/whatsapp/ ├── whatsapp.service.ts (interface abstrata — decide qual provider usar) ├── providers/ │ ├── meta.provider.ts (ja existe — envia via graph.facebook.com) │ └── zapi.provider.ts (novo — envia via api.z-api.io) └── qrcode.service.ts (novo — gera e atualiza QR Code Z-API)

| Arquivo | Funcao |
| --- | --- |
| whatsapp.service.ts | Recebe provider configurado da agencia e delega para meta ou zapi provider |
| meta.provider.ts | Ja implementado — usa META_ACCESS_TOKEN e META_PHONE_NUMBER_ID |
| zapi.provider.ts | Novo — usa ZAPI_INSTANCE_ID e ZAPI_TOKEN da agencia. Endpoint: api.z-api.io |
| qrcode.service.ts | Novo — chama Z-API para gerar QR Code e retorna base64 para o dashboard exibir |

## Modelo de dados — agencias atualizado

-- Tabela agencias atualizada para suportar os dois providers ALTER TABLE agencias ADD COLUMN provider TEXT DEFAULT 'zapi'; -- provider: 'zapi' ou 'meta' -- Campos Z-API ALTER TABLE agencias ADD COLUMN zapi_instance_id TEXT; ALTER TABLE agencias ADD COLUMN zapi_token TEXT; ALTER TABLE agencias ADD COLUMN zapi_status TEXT DEFAULT 'desconectado'; -- zapi_status: 'desconectado' ¦ 'aguardando_qr' ¦ 'conectado' -- Campos Meta API (ja existiam) -- phone_number_id, whatsapp_token — sem alteracao

2. Trial — Numero de Demonstracao

## Como funciona o trial

O trial usa um numero de demonstracao seu (Z-API ja configurada). O cliente nao precisa criar conta em lugar nenhum para testar — ele conversa com o seu numero de demo e ve o bot funcionando em tempo real.

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Numero demo | Seu proprio numero configurado com Z-API. Todos os clientes em trial usam o mesmo numero para testar. |
| Limite do trial | 7 dias OU 20 atendimentos — o que vier primeiro. |
| O que o cliente ve | O bot com as configuracoes padrao (nome generico, produtos de exemplo). Ele pode editar o prompt e ver como ficaria com as informacoes do deposito dele. |
| Custo para voce | Apenas a instancia Z-API do numero demo — ~R$79/mes independente de quantos trials ativos. |
| Conversao | Banner persistente: 'Assine agora para conectar o seu proprio numero' |

## Opcao de conectar numero real no trial

Se o cliente quiser testar com o numero real dele durante o trial, ele pode — mas precisa trazer a propria conexao. O dashboard exibe um aviso claro com link para a pagina de tutorial.

Mensagem exibida no dashboard durante o trial Voce esta testando com o nosso numero de demonstracao. Para conectar o seu proprio numero agora, voce precisara de uma instancia Z-API propria ou de um numero na API Oficial da Meta. Clique aqui para ver o passo a passo completo.

3. Paginas de Tutorial — dentro do sistema

## Estrutura das paginas

Paginas estaticas dentro do Next.js, acessiveis sem login. URL amigavel para compartilhar com clientes. Design limpo com passo a passo visual.

| URL | Conteudo |
| --- | --- |
| /tutorial/zapi | Como criar conta Z-API, criar instancia e conectar numero via QR Code |
| /tutorial/meta-api | Como criar conta Meta Business, criar app e registrar numero na API Oficial |
| /tutorial/conectar | Pagina inicial de ajuda — cliente escolhe qual caminho seguir |
| /tutorial/primeiros-passos | O que fazer depois de conectar o numero — configurar o agente, cadastrar entregadores |

## Conteudo da pagina /tutorial/zapi

### Passo a passo completo

- Acesse z-api.io e clique em Criar conta

- Confirme seu email e faca login

- No painel, clique em Nova instancia

- Escolha o plano Start (1 numero) ou Growth (ate 3 numeros)

- Apos criar, clique em Conectar instancia

- Aparece um QR Code — abra o WhatsApp no seu celular

- Va em Dispositivos conectados e escaneie o QR Code

- Aguarde a conexao (ate 30 segundos)

- Copie o Instance ID e o Token da sua instancia

- Cole no GasBot em Configuracoes > Agencias > Conectar Z-API

Tempo estimado Com conta Z-API ja criada: menos de 5 minutos. Criando conta do zero: menos de 15 minutos. O numero continua funcionando normalmente para conversas pessoais — o bot so responde mensagens direcionadas a ele.

## Conteudo da pagina /tutorial/meta-api

### Passo a passo completo

- Acesse business.facebook.com e crie uma conta Meta Business

- Acesse developers.facebook.com e crie um app do tipo Business

- Adicione o produto WhatsApp ao app

- Adicione um numero de telefone (chip novo dedicado recomendado)

- Verifique o numero com o codigo SMS

- Gere um token permanente via Usuarios do Sistema

- No GasBot: va em Configuracoes > Agencias > Conectar Meta API

- Cole o Phone Number ID e o Token permanente

- Pronto — numero conectado com seguranca maxima

Quando escolher a API Oficial Recomendamos a API Oficial quando o deposito tem mais de 300 pedidos por mes, quer usar o numero em campanhas de marketing ou precisa de garantia contra bloqueio. Para comecar, a Z-API atende perfeitamente.

4. Planos e Precos — Revisados com Z-API Embutida

|  | Trial — Gratis | Basico R$247/mes | Pro R$447/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Duracao / Cota | 7 dias OU 20 atend. | 200 atendimentos/mes | Ilimitados* |
| Numeros WhatsApp | Numero demo seu | 1 numero | Ate 3 numeros |
| Conexao incluida | Demo (sem config) | Z-API ou Meta API | Z-API ou Meta API |
| Z-API embutida | Numero demo | 1 instancia inclusa | Ate 3 instancias |
| Numero extra (Pro+) | — | — | +R$79/mes cada |
| Editor de prompt | Basico | Completo | Completo por agencia |
| Lembretes recompra | Nao | Nao | Sim ilimitados |
| Seu custo estimado | ~R$3/mes (rateio) | ~R$83-157/mes | ~R$180-280/mes |
| Margem estimada | — | 36-66% | 38-60% |

Nota sobre margem A margem e menor que na versao sem Z-API porque voce absorve o custo da instancia (~R$79/mes por numero). Compensar com volume: com 20 clientes Basico a receita e R$4.940/mes contra ~R$2.500 de custo — margem de 49%. Com 30 clientes a margem sobe para 55%+.

5. Prompt da Semana 4 — Para usar no Claude Code

O que construir na Semana 4 Salvar pedidos no Supabase, notificar entregadores individualmente e integrar o provider Z-API ao lado do Meta API ja existente. A pagina de tutorial sera construida na Semana 5 junto com o dashboard.

Semana 4: Pedidos no Supabase + notificacao de entregadores + integracao Z-API. PARTE 1 — Salvar pedidos e notificar entregadores 1. Instalar dependencia: npm install @supabase/supabase-js --workspace backend 2. Criar backend/src/lib/supabase.ts Cliente Supabase com SUPABASE_URL e SUPABASE_SERVICE_KEY do .env 3. Criar backend/src/services/pedidos.service.ts - salvarPedido(agenciaId, clienteWhatsapp, produto, quantidade, endereco) - Inserir na tabela pedidos com status 'pendente' - Gerar maps_link: https://maps.google.com/?q=ENDERECO_ENCODED - Retornar pedido com ID 4. Criar backend/src/services/entregadores.service.ts - buscarEntregadoresAtivos(agenciaId) - Buscar na tabela entregadores onde ativo = true e agencia_id = agenciaId 5. Atualizar backend/src/index.ts - Detectar PEDIDO_CONFIRMADO:{produto}¦{quantidade}¦{endereco} - Salvar pedido via pedidos.service - Buscar entregadores via entregadores.service - Para cada entregador, enviar mensagem via metaSender: 'Novo Pedido!', 'Produto: {produto} x{quantidade}', 'Cliente: {telefone}', 'Endereco: {endereco}', 'Maps: {maps_link}', 'Horario: {timestamp}' - Enviar confirmacao ao cliente (sem o PEDIDO_CONFIRMADO) - Migrar conversationStore de Map para tabela conversas do Supabase PARTE 2 — Integracao Z-API 6. Criar backend/src/services/whatsapp/providers/zapi.provider.ts - Funcao sendMessage(instanceId, token, to, message) - POST para https://api.z-api.io/instances/{instanceId}/token/{token}/send-text - Body: { phone: to, message: message } - Tratar erros e retornar resultado 7. Criar backend/src/services/whatsapp/providers/meta.provider.ts - Mover a logica atual do metaSender.ts para ca - Funcao sendMessage(phoneNumberId, accessToken, to, message) 8. Criar backend/src/services/whatsapp/whatsapp.service.ts - Funcao sendMessage(agencia, to, message) - Se agencia.provider === 'zapi': usar zapi.provider - Se agencia.provider === 'meta': usar meta.provider - Buscar credenciais da agencia no Supabase 9. Criar backend/src/services/qrcode.service.ts - Funcao getQRCode(instanceId, token) - GET https://api.z-api.io/instances/{instanceId}/token/{token}/qr-code/image - Retornar base64 da imagem do QR Code - Funcao getStatus(instanceId, token) - GET para verificar se instancia esta conectada 10. Adicionar endpoint no index.ts: GET /api/agencias/:id/qrcode — Retorna QR Code base64 para o dashboard exibir 11. Adicionar ao .env.example: ZAPI_DEMO_INSTANCE_ID= (instancia demo para o trial) ZAPI_DEMO_TOKEN= Ao terminar mostre os arquivos criados e instrucoes para testar enviando mensagem pelo WhatsApp e verificando se o pedido aparece na tabela pedidos do Supabase.

6. Cronograma Revisado — Semanas 4 a 8

| Semana | Foco | O que construir |
| --- | --- | --- |
| Semana 4 | Pedidos + Z-API | Salvar pedidos Supabase, notificar entregadores, provider Z-API, QR Code endpoint |
| Semana 5 | Dashboard + Tutorial | Login, home pedidos, editor de prompt, paginas tutorial Z-API e Meta API |
| Semana 6 | Dashboard completo | Tela agencias com QR Code, entregadores, pedidos, cotas, trial |
| Semana 7 | Embedded Signup | Conectar numero Meta API pelo dashboard, lembretes de recompra |
| Semana 8 | Lancamento | Cliente piloto, correcao de bugs, onboarding documentado |

GasBot SaaS — Documento de Requisitos v3.1 Z-API + Meta API ¦ Semanas 1-3 concluidas ¦ Confidencial